Załącznik nr 4

Umowa Nr  NE/ LW/ …./2018

zawarta w dniu ………...2018 r. w Kielcach pomiędzy:

Gminą Kielce, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Rynek 1, 25-303 Kielce,

REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25

reprezentowana przez: dyrektora MOSiR Mieczysława Tomalę – działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce

zwaną dalej  ZAMAWIAJĄCYM, a:

……………………………………………………………………………………………….NIP: …………………………REGON: ………………………………

reprezentowanym  przez:…………………………………………….………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ:

W rezultacie rozstrzygnięcia postepowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w zł  równowartości kwoty 30 000,00 € Strony zawierają umowę, o następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest: wykonanie trybuny prasowej dla dziennikarzy w Hali Legionów przy  ul. Drogosza 2 w Kielcach - w ramach zadania inwestycyjnego pn:

„ Przebudowa trybuny prasowej oraz odtworzenie zużytych składników majątkowych zaplecza treningowego w Hali Legionów przy ul. Drogosza 2”.

- Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie trybuny prasowej z własnego i surowców,          w tym:

a) wykonanie konstrukcji trybuny prasowej z zabudową,

b)  wykonanie, dostawę i montaż podestów

c)  dostawę montaż krzeseł audytoryjnych.

d)  wykonanie  platformy dla operatora kamery i spikera

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć elementy trybun na miejsce przeznaczenia, tj. na Halę Legionów ul. L. Drogosza 2 w Kielcach - własnym transportem  i zamontować je siłami swoich pracowników.

- Razem z dostawą elementów i montażem trybuny, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty określające parametry jakościowe mebli, atesty na materiały użyte w produkcji siedzisk i stolików, potwierdzające trudnozapalność oraz atest zgodności z polską normą w zakresie toksyczności gazów wydzielających się podczas spalania.

- Atesty te mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów.

- Wykonawca odpowiada za dostawę pod względem ilościowym i jakościowym do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem całości zamówienia przez Zamawiającego.

- Na okoliczność potwierdzenia prawidłowo zrealizowanych dostaw i montażu wyposażenia zostanie sporządzony protokół odbioru ilościowo-jakościowego, zatwierdzony przez obie Strony.

§ 2.

Termin realizacji zamówienia Strony ustalają do : 31 lipca 2018r

§ 3.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na całość prac i wykonanych    elementów trybuny na okres:   24  miesięcy.

- Bieg terminu dla gwarancji rozpoczyna się od dnia sporządzenia protokołu odbioru.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu  kartę gwarancyjną z informacją o warunkach udzielonej gwarancji na krzesła, stoliki etc…oraz o sposobie postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych mebli uważa się za bezskuteczne.

- Wykonawca zapewnia bezpłatne usługi naprawcze w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi odbywają się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

- W razie wad stwierdzonych podczas  użytkowania trybuny Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ujawnienia wad fizycznych.

- Jeżeli w momencie dostawy lub podczas użytkowania elementy trybuny nie spełnią  parametrów technicznych opisanych w ofercie Wykonawcy – będą podlegały wymianie na nowe wolne od wad, w ramach rękojmi przewidzianej w Kodeksie Cywilnym. Wymiany poszczególnych wadliwych elementów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby cena za taki wyrób uległa zmianie.

- W wypadku wymiany przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na nowy w miejsce wadliwego, lub dokonania istotnej jego naprawy, termin gwarancji biegnie od początku od chwili jego dostarczenia po naprawie. Proces przyjęcia nowego elementu musi być zgodny z wszystkimi procedurami opisanymi w umowie.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji i rękojmi  lub opóźnia się w wykonaniu naprawy/usunięciu wady, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy.

§ 4.

- Za wykonanie całości zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe                           zgodne z ceną oferty, w wysokości:…………………………………….zł brutto

/słownie: ……………………………………………………………………………/ tj.:

-     ………………zł netto;

-  podatek  VAT w stawce …….%

- Ceny jednostkowe netto i brutto określone  w ofercie Wykonawcy są stałe – nie podlegają zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości Umowy przez Wykonawcę co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

- Kwoty cen jednostkowych określone w cenowej specyfikacji szczegółowej Wykonawcy uwzględniają wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania niniejszej umowy oraz obejmują spełnienie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń i obowiązków określonych w niniejszej umowie i w całości wyczerpują roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on posługuje względem Zamawiającego z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy.

- Należność będzie płacona  przelewem,  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, po sporządzeniu i podpisaniu przez obydwie strony protokołu odbioru prac i dostaw oraz  przekazania dokumentów wymienionych w §1 ust. 4 umowy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Termin płatności faktury ustala się na  21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 5, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności.

- Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury z następującymi danymi:

Nabywca:

Gmina Kielce ul. Rynek 1;

25-303 Kielce

NIP: 6572617325

Odbiorca faktury:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;

ul. Żytnia 1;

25-018 Kielce

§ 5.

- Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w §1 ust. 2  Umowy, przez podwykonawców.

2. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są:

- dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,   zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi,

- kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi.

- roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  - zakresu robót powierzonego Podwykonawcy,

  - terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

  - wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane,

  - oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym,

  - zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w Umowie łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

  - rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania Umowy.

Wymogi określone w pkt 2 mają zastosowanie odpowiednio także do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

3. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego.

4. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co do wykonania tej części robót.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.

§6.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: ……………. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………) w formie ………………………………………………………………………………………

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących terminach:

1) część zabezpieczenia w wysokości 70 % służąca pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru całości robót, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych Umową;

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po upłynięciu okresu rękojmi i po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych Umową.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy nie został przez Wykonawcę zachowany oraz w przypadkach określonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b i pkt 3 jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony Zamawiającemu nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bądź daty odbioru końcowego.

5.W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w   formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treści zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi;

- dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy.

§7.

- Kary umowne:

  - w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wskazanego w § 2 umowy .

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Kary umowne oblicza się od wartości brutto określonej w §4 ust. 1 Umowy, którą Zamawiający obowiązany jest zapłacić w sytuacji należytego wykonania zamówienia.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  z tego powodu, że niewykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych                         w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość odszkodowania z tytułu kar umownych.

§ 8.

- Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialni są:

- Zbigniew Król – zastępca kierownika Działu Ekonom. Admin. Sekcja Inwestycji                                i       Eksploatacji, tel: 662 1869939

- Dariusz Misiorowski – Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. L. Drogosza

tel.: 662 01908

- Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest: ………..……………………………………………..tel.: …………………………

§ 9.

- Strony przewidują dokonanie  istotnych zmian umowy w zakresie:

- terminu wykonania Umowy, w formie aneksu do Umowy, w następujących przypadkach:

- pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu przyszłych prac lub przerw w montażu elementów trybuny w określonym umową terminie- z powodów za które Zamawiający nie ponosi winy;

- Inne zmiany, w formie aneksu do umowy, w następujących przypadkach.  :

  - wprowadzenie podwykonawców w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub zmiana podwykonawców.;

  - zmiana osób odpowiedzialnych za realizacje umowy.

§ 10.

1.W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

2. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla  siedziby Zamawiającego

§ 11.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: